CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 14 tháng 01 năm 2026

HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Số:  0603/2025/HĐTC/CMB-HD

VỀ VIỆC THI CÔNG HẠNG MỤC: SƠN HOÀN THIỆN NHÀ Ở

DỰ ÁN: NHÀ Ở

GIỮA

ÔNG LÊ ĐỨC DŨNG

VÀ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG DIỆN

## PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

## Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;

## Căn cứ Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;

## Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên;

## PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày 14 tháng 01 năm 2026

Tại nhà Ông Lê Đức Dũng , chúng tôi gồm có:

| 1. Bên giao thầu (Bên A): Ông Lê Đức Dũng |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Đại diện: Ông Lê Đức Dũng |  | Chức vụ: Chủ Nhà. |
| - Địa chỉ: số nhà 19a, ngõ 482,tổ 7,Trần Hưng đạo ,Tỉnh Hưng Yên |  |  |
| - Điện thoại: 0975199286 |  |  |

### 2. Bên nhận thầu (Bên B): Công ty TNHH xây dựng TM Hoàng Diện

- Đại diện: Ông Hoàng Ngọc Diện            Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Thôn Hưng Tiến, xã Kiến Xương , tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại:  0984.236.796

Hai Bên cùng đồng ý thống nhất ký hợp đồng thi công hạng mục: Sơn hoàn thiện nhà ở.

Địa điểm thi công: số nhà 19A, ngõ 482, tổ 7, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

## Điều 1. Nội dung và khối lượng công việc

Bên B thực hiện việc thi công theo đúng hợp đồng yêu cầu và tuân thủ đúng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định về chất lượng công trình xây đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

Hãng sơn Jotun; mã màu, số lượng, đơn giá thể hiện cụ thể trong bảng hợp đồng sau:

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thi công sơn tường, không bả | m2 |  | 10.5000 |  |
|  | - Đánh giáp, dọn vệ sinh bề mặt tường, dặm vá |  |  |  |  |
|  | - Lót 2 lớp bằng sơn majestic primer, hãng Jutun |  |  |  |  |
|  | - Sơn 2 lớp màu hoàn thiện bằng Essence (che phủ tối đa bóng), hãng Jutun |  |  |  |  |
| II | Phần thi công sơn ngoài nhà mặt tiền (m2 đo buông mành ) không bả | m2 |  | 10.5000 |  |
|  | - Đánh giáp, dọn vệ sinh bề mặt tường, dặm vá |  |  |  |  |
|  | - Sơn 1 lớp lót bằng sơn Jotashield primer hãng sơn jotun ngoài trời |  |  |  |  |
|  | - Sơn 2 lớp phủ hoàn thiện bằng sơn Jotashield chống phai màu.hãng sơn Jotun |  |  |  |  |
| III | Phần sơn chống thấm tường phẳng giáp ranh hàng xóm phía sau nhà | M2 |  | 10.5000 |  |
|  | - Vệ sinh bề mặt tường |  |  |  |  |
|  | - Sơn chống thấm WaterGuard màu xám nhạt 2 lớp hoàn thiện. (hãng sơn Jotun) |  |  |  |  |

- Đơn giá trên là đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Khối lượng thanh toán là khối lượng thực tế đã thi công hoàn thành, được hai bên nghiệm thu, đo đạc và xác nhận thống nhất sau khi kết thúc thi công.

Công việc cụ thể Bên B phải thực hiện bao gồm:

- Cung cấp nguyên vật liệu, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công hoàn thành công việc theo hợp đồng;

- Xử lý, khắc phục và bồi thường thiệt hại do các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công (nếu có);

- Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ;

- Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi hợp đồng thi công;

- Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường;

- Thu dọn công trường, vệ sinh sạch sẽ phạm vi thi công và xung quanh do công tác thi công gây ra và bàn giao sản phẩm xây dựng sau khi hoàn thành;

- Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật.

## Điều 2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng.

2.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng:

Chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và kích thước hình học do Bên B thực hiện phải bảo đảm sự bền vững và chính xác.

Thi công đảm bảo đúng quy trình theo quy định hiện hành về thi công và nghiệm thu các công việc theo hợp đồng.

Vật tư, vật liệu phải đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, theo yêu cầu của Bên A. Những vật tư, vật liệu không đảm bảo chất lượng Bên B phải di chuyển ra khỏi công trường ngay hoặc ngay khi Bên A yêu cầu.

Trước khi vật tư, vật liệu nhập về công trường Bên B phải thông báo cho Bên A trước tối thiếu 01 ngày để các bên cùng tiến hành nghiệm thu vật liệu đầu vào. Các vật tư, vật liệu đầu vào phải đảm bảo còn nguyên tem mác,.

Bên A có thể lấy mẫu thí nghiệm để kiểm tra chất lượng đầu vào bất cứ lúc nào kể cả khi Bên B đã đưa vào thi công và chi phí thí nghiệm Bên A chi trả. Nếu trong trường hợp kết quả thí nghiệm chứng minh sản phẩm không đạt chất lượng thì khi đó:

- Toàn bộ chi phí thí nghiệm Bên B sẽ phải chịu.

- Bên B phải phá bỏ toàn bộ khối lượng đã thi công (chi phí phá bỏ và làm lại Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm).

- Bên B chịu phạt theo Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng do vi phạm về chất lượng

Sau khi nghiệm thu các bên ký xác nhận vào biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào đảm bảo yêu cầu thì lúc đó nhà thầu mới được sử dụng vật tư để thi công các bước tiếp theo.

Nếu Bên B không thông báo cho Bên A để tiến hành nghiệm thu mà tự ý sử dụng sản phẩm để thi công thì Bên A có quyền từ chối nghiệm thu sản phẩm đó hoặc bằng chi phí của mình bên B tiến hành thí nghiệm, chứng minh sản phẩm đảm bảo chất lượng với bên A, nếu sản phẩm không đạt yêu cầu, Bên A có quyền yêu cầu Bên B thu hồi toàn bộ sản phẩm và bồi thường thiệt hại các vấn đề xử lý cho Bên A.

Bên B tiến hành thi công theo thứ tự từng lớp. Sau khi xong lớp 1 phải tiến hành nghiệm thu có biên bản nghiệm thu được các bên xác nhận thì khi đó mới được thi công lớp tiếp theo.

Trong quá trình thi công Bên A có thể kiểm tra đột xuất bất kỳ lúc nào nếu chất lượng thi công không đảm bảo ví dụ: Sơn không đủ các lớp theo yêu cầu thì khi đó Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải phá bỏ đi làm lại toàn bộ, mọi chi phí do Bên B chịu.

* Yêu cầu về chất lượng sơn:

- Chủng loại sơn phải đảm bảo đúng yêu cầu của hợp đồng

- Bề mặt sau khi sơn xong phải đều màu, không bị loang lổ vết chổi sơn, không có vết ố vàng.

- Bề mặt sơn phẳng mịn, không có các vết nứt hoặc vết phồng rộp.

- Màu sơn phủ đều, không lộ màu sơn của các lớp phía dưới.

- Sơn có độ bám dính tốt, bề mặt ổn định.

- Màu sắc của sơn khi lên tường đúng theo chỉ dẫn, tăng độ thẩm mỹ cho ngôi nhà

2.2. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành:

Bên B, vận chuyển và thi công theo sự giám sát của cán bộ kỹ thuật Bên A.

Nghiệm thu và thanh toán theo khối lượng thực tế thi công tại công trường.

Bên A chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng khi sản phẩm của các công việc này đảm bảo chất lượng theo quy định tại Khoản 2.1 nêu trên;

Sau khi Bên B thi công xong, hai bên cùng nhau tiến hành nghiệm thu để làm cơ sở thanh toán.

Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: Đại diện Bên A, đại diện Bên B.

## Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng

3.1. Ngày khởi công, thời gian thực hiện Hợp đồng

Ngày bắt đầu khởi công tính từ ngày sau khi ký hợp đồng, bên A bàn giao mặt bằng cho bên B, không vướng các bên khác và thực hiện việc tạm ứng hợp đồng.

Bên B sẽ bắt đầu tiến hành thi công (ngay sau ngày nhận mặt bằng) và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời gian thực hiện Hợp đồng mà không được chậm trễ.

3.2. Tiến độ thực hiện Hợp đồng

Bên B phải thực hiện theo tiến độ thi công theo Hợp đồng.

## Điều 4. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh quyết toán

4.1. Loại Hợp đồng: Hợp đồng thi công theo đơn giá cố định

- Giá trị quyết toán của hợp đồng được xác định trên cơ sở Bên B đã hoàn thành được Bên A xác nhận, nghiệm thu.

- Bên B sẽ không tính thêm phụ phí nào khác liên quan đến hoàn thành công việc trên như giao hàng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ cũng như bất kể thời gian thi công nào trong ngày để đảm bảo khối lượng công việc.

4.3. Tạm ứng, thanh toán.chia làm 3 đợt :

- Đợt 1: Bên A sẽ tạm ứng cho bên B 10% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng và bên B có giấy đề nghị tạm ứng.

- Đợt 2: Bên A sẽ tạm ứng cho bên B thêm 60% giá trị hợp đồng khi đưa vật tư và bắt đầu thi công.

- Sau khi Bên B thi công xong toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng đã ký và hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Bên A sẽ thanh toán 30% số tiền còn lại  .

4.4. Thời hạn thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B không kéo dài quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

4.5. Đồng tiền và hình thức thanh toán

a) Đồng tiền thanh toán: Là đồng Việt Nam;

b) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản;

4.6. Hồ sơ thanh toán: Theo quy định hiện hành bao gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán;

+ Biên bản bàn giao mặt bằng;

+ Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào sơn lót, sơn phủ;

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng;

+ Bảng xác định giá trị khối lượng thực hiện và bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) (Theo mẫu hiện hành);

Bên B làm hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành trình Bên A kiểm tra, xác nhận để thanh toán, Bên A sẽ căn cứ vào hồ sơ đó để tiến hành thanh toán với Bên B  theo quy định của Hợp đồng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

5.1. Quyền của Bên A:

- Trong quá trình thi công Bên A có quyền kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ để đánh giá chất lượng công việc đã thực hiện và theo dõi tiến độ thực hiện. Có quyền yêu cầu dừng thi công và sửa chữa lại nếu Bên B thi công không tuân thủ theo đúng các quy trình, quy định của nhà nước mà không cần đến ý kiến của Bên A;

- Bên A có quyền đình chỉ thi công đối với Bên B nếu Bên B đưa vật tư, vật liệu vào công trình không đúng chủng loại mà Bên A đã chấp thuận;

- Bên A có quyền đưa bên thứ 3 vào thi công toàn bộ công việc còn lại hoặc một phần công việc thi công nếu Bên B thi công không đảm bảo tiến độ, chất lượng do lỗi chủ quan của Bên B. Khi đó Bên B phải bố trí cán bộ phối hợp với Bên A để đo đạc, bàn giao 1 phần hoặc toàn bộ công việc của Bên B cho bên thứ 3 mà không đưa ra bất kỳ điều kiện nào gây bất lợi cho bên thứ 3. Đơn giá cho từng công việc thuộc khối lượng giao lại cho bên thứ 3 bằng 1,5 lần đơn giá mà Bên A và Bên B đã ký trong hợp đồng này. Trong trường hợp này Bên B phải thanh toán toàn bộ chi phí mà Bên A đã thanh toán cho Bên thứ 3;

- Có quyền yêu cầu Bên B thực hiện đúng quy định và bồi thường các thiệt hại phát sinh, phạt vi phạm (nếu có).

5.2. Nghĩa vụ của Bên A:

- Bàn giao mặt bằng thi công cho Bên B sau khi ký kết Hợp đồng;

- Cử và thông báo bằng văn bản cho Bên B về nhân lực chính tham gia quản lý và thực hiện Hợp đồng;

- Thanh toán cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

## Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1. Quyền của Bên B

- Có quyền bố trí, sắp xếp toàn bộ nhân sự trực tiếp tại công trình. Nhân sự được bố trí phải có đủ trình độ chuyên môn phù hợp với công trình và theo quy định của pháp luật;

- Có quyền chủ động tổ chức thi công phần công việc do Bên B đảm nhận dưới sự giám sát của Bên A;

- Có quyền yêu cầu Bên A nghiệm thu, thanh toán theo quy định của Hợp đồng.

6.2. Nghĩa vụ của Bên B

- Nhận bàn giao mặt bằng thi công từ Bên A sau khi ký kết Hợp đồng;

- Bên B phải cung cấp nhân lực, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác đủ số lượng, chất lượng và chủng loại theo Hợp đồng để thực hiện các công việc theo nội dung Hợp đồng đã ký kết;

- Bên B có trách nhiệm trông coi, quản lý toàn bộ vật tư, trang thiết bị máy móc cũng như con người trong suốt quá trình thi công đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý cần thiết và tuân thủ pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Bên B phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình, có biện pháp che chắn nếu cùng lúc có nhiều tổ đội thi công để tránh các vật liệu do tổ đội thi công khác vương vào làm bẩn sản phẩm đã thi công của Bên B.

- Sau khi thi công xong Bên B phải có trách nhiệm vệ sinh toàn bộ mặt bằng, phạm vi mà Bên B đã thi công làm vương bẩn. Nếu Bên B không vệ sinh thì khi đó Bên A sẽ thuê đơn vị thứ 3 thực hiện công tác vệ sinh này và sẽ trừ vào giá trị thanh toán của Bên B.

- Bên B phải có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ đội, nhà thầu khác trên công trường để thi công đảm bảo tiến độ chung của dự án. Nếu Bên B không phối hợp mà tự ý thi công dẫn đến hư hại tài sản của các tổ đội, nhà thầu khác trên công trường thì khi đó Bên B sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường.

- Trong quá trình thi công nếu Bên B làm ảnh hưởng hoặc hư hỏng các hạng mục hoặc tài sản khác của Bên A thì Bên B phải có trách nhiệm hoàn trả lại hiện trạng bằng kinh phí của Bên B.

- Thi công xây dựng công trình đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

- Giữ bí mật thông tin liên quan đến Hợp đồng hoặc Pháp luật có quy định liên quan đến bảo mật thông tin;

- Trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Bên A trong khoảng thời gian 03 ngày, nếu trong khoảng thời gian này mà Bên B không trả lời thì coi như Bên B đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của Bên A;

- Chi trả các chi phí cho việc mua đầy đủ các loại bảo hiểm cho người và phương tiện do Bên B quản lý;

- Khi để xảy ra mất an toàn Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bên A và trước pháp luật;

- Thi công theo đúng yêu cầu và đảm bảo kích thước hình học, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, khối lượng, kỹ mỹ thuật của hạng mục công trình mà Bên B thi công;

- Chịu trách nhiệm trước Bên A và trước pháp luật về an toàn, chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, khối lượng của hạng mục công trình do mình thi công;

- Khối lượng thi công không đạt chất lượng thì Bên B phải phá bỏ làm lại và phải chịu mọi chi phí làm lại đó;

- Thi công công trình đảm bảo tiến độ. Tự tổ chức làm đêm, tăng ca hoặc khi  yêu cầu để đảm bảo tiến độ;

- Chịu sự giám sát của Bên A trong suốt quá trình thi công công trình;

- Chủ động làm việc với cán bộ của Bên A tại hiện trường về tiến độ, khối lượng, chất lượng, biện pháp thi công công việc do Bên B phụ trách thi công;

- Cung cấp các hồ sơ liên quan theo đúng quy định của Hợp đồng cho Bên A, hoàn thiện các hồ sơ thanh, quyết toán với Bên A;

- Khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương tại vị trí Bên B thi công (nếu có);

- Làm việc và chịu mọi chi phí với chính quyền địa phương cũng như với nhân dân sở tại khi hạng mục công trình thi công làm ảnh hưởng đến địa phương cũng như nhân dân, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhân dân, chính quyền địa phương hoặc bên thứ ba khác (nếu có) mà do lỗi từ biện pháp thi công của Bên B gây ra;

- Sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về an toàn lao động và hướng dẫn an toàn lao động đối với toàn bộ cán bộ công nhân do Bên B trực tiếp quản lý và điều hành. Phải nhắc nhở công nhân sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động trong khi thi công (dây an toàn, mũ bảo hộ, áo quần, bao tay...). Chấp hành đúng nội quy an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trên công trường. Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động. Chịu trách nhiệm về vệ sinh môi trường trong phạm vi thi công do mình quản lý và các khu vực liên quan. Không để công nhân say rượu bia, đánh lộn gây mất trật tự, trộm cắp tài sản, làm mất vệ sinh chung trong khu vực công trường và các khu vực lân cận;

- Bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A, các bên liên quan và chịu phạt vi phạm theo quy định tại Điều 9 Hợp đồng này nếu vi phạm bất kỳ quy định trong Hợp đồng;

- Bảo hành công trình theo quy định tại Hợp đồng này.

- Cam kết chịu trách nhiệm vật chất và trách nhiệm pháp lý với toàn bộ rủi ro liên quan đến công trình hoặc những rủi ro do việc thi công gây ra đối với các công trình lân cận trong dự án, với những hạng mục khác của Dự án trong quá trình thi công và cả sau khi phát hành biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình.

- Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường, trách nhiệm pháp lý trước pháp luật và bên thứ ba;

- Bên B có nghĩa vụ ghi chép nhật ký để xác định nội dung công việc và tiến độ thực hiện.

6.3. Nhân lực của Bên B

Nhân lực của Bên B phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ. Bên A có thể yêu cầu Bên B sa thải (hay tác động để sa thải) bất cứ nhân lực nào ở công trường hay công trình, kể cả đại diện của Bên B nếu những người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn; không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng; gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường.

Khi đó, Bên B sẽ chỉ định (hoặc buộc phải chỉ định) một người khác thích hợp để thay thế. Bên B phải luôn đảm bảo trật tự, an toàn cho người và tài sản trên công trường.

## Điều 7. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

7.1. An toàn lao động

a) Bên B phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận;

b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn;

c) Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;

đ) Bên B có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động;

Khi có sự cố về an toàn lao động, Bên B thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

7.2. Bảo vệ môi trường

a) Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định;

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;

c) Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Bên B thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Bên giao thầu, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Bên B thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường;

d) Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

7.3. Phòng chống cháy nổ:

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.

## Điều 8. Bảo hiểm và bảo hành

8.1. Bảo hiểm

Bên B phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các thiết bị, nhân lực của Bên B, bảo hiểm đối với bên thứ 3.

8.2. Bảo hành

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng Mục công trình để đưa vào sử dụng, Bên B phải:

- Thực hiện nghĩa vụ bảo hành 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng với Bên A;

- Trong thời gian bảo hành công trình Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 03 ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Bên B không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên A có quyền thuê một Bên khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên B chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Bên B và thông báo cho Bên B giá trị trên, Bên B buộc phải chấp thuận giá trị trên. Trường hợp các chi phí cho việc sửa chữa vượt quá tiền bảo hành thì Bên B phải nộp thêm phần thiếu theo giá trị phát sinh sửa chữa.

## Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

- Bên B phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A và các bên có liên quan trong trường hợp thi công không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại cho các bên trong thời gian thi công và trong thời gian bảo hành công trình và chịu phạt vi phạm tối đa 10% giá trị hợp đồng.

- Nếu Bên B vi phạm các điều khoản khác của hợp đồng thì sẽ phải bồi thường và phạt tùy theo mức độ vi phạm, tổng số tiền phạt không quá 10% giá trị hợp đồng.

## Điều 10. Điều khoản chống hối lộ

10.1. Bên A và Bên B coi trong uy tín của mình thông qua việc giữ gìn đạo đức kinh doanh, trung thực và minh bạch về tài chính. Bên A và Bên B nhận thức được rằng việc việc hối lộ là không được phép dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, việc dùng hối lộ hoặc dung túng các hành vi hối lộ sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của cả hai bên.

Bên A và Bên B cùng cam kết như sau:

- Hoạt động kinh doanh công bằng, trung thực và minh bạch.

- Không thực hiện hoặc đưa hối lộ, dù trực tiếp hay gián tiếp, để đạt được lợi thế kinh doanh.

Không nhận hối lộ, dù trực tiếp hay gián tiếp, để tạo ra lợi thế kinh doanh.

Hợp đồng này, theo đó, được thống nhất xây dựng dựa trên các điều khoản chống hối lộ ghi trên.

10.2. Nghiêm cấm Bên B thực hiện một trong các hành vi sau:

Hối lộ, hứa hẹn hoặc cam kết cho quà, hậu mãi cho nhân viên của Bên A để làm ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nhà thầu của Bên A hoặc khiến nhân viên của Bên A cung cấp các thông tin nội bộ của Bên A có lợi cho Bên A trong việc đưa ra báo giá cạnh tranh không lành mạnh.

Không thông báo kịp thời cho Bên A mọi biểu hiện có liên quan đến hối lộ của Bên A trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng này.

10.3. Bên B phải chịu mọi tổn thất liên quan đến hợp đồng, đồng thời có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và bị phạt 10 lần giá trị

## Điều 11. Hiệu lực của Hợp đồng

11.1. Thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình đối với bên còn lại mà không cần ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.

11.2. Tính pháp lý của Hợp đồng xây dựng:

a) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà Bên A, Bên B và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện.

b) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp phát sinh ngoài Hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định, của pháp luật có liên quan.

## Điều 12. Điều Khoản chung

12.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều đã quy định trong Hợp đồng này. Khi một bên có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu thì bên kia phải có trách nhiệm trả lời.

12.2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt. Bên A sẽ giữ 01 bản. Bên B sẽ giữ 01 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |